《基于AI应用的机电材料查询比价分析系统》项目实施计划书

## 一、项目基本信息

| 项目名称 | 基于AI应用的机电材料查询比价分析系统 |
| --- | --- |
| 项目周期 |  |
| 项目目标 | 形成便捷、高效的机电材料价格比对方式，提升项目部招标效率 |
| 核心产出 | 材料标准采购样板库、机电材料招采数据库、AI比价分析功能模块、项目总结报告 |

## 二、项目背景与意义

### （一）项目背景

当前项目部机电材料招标过程中，存在历史数据分散、价格比对繁琐、偏差分析依赖人工经验等问题：

- 不同批次、不同供应商的材料价格缺乏统一管理，查询效率低

- 新招标材料价格与历史数据对比依赖人工统计，易出现误差

- 无法快速识别价格异常并给出合理化建议，影响招标决策效率

### （二）项目意义

- 效率提升：将传统人工比价时间从30分钟/批次压缩至5分钟/批次，显著缩短招标周期

- 数据标准化：建立机电材料标准采购样板库，规范材料规格、单位、品牌等信息

- 智能决策：通过AI分析实现价格偏差预警与合理化建议，辅助招采人员科学决策

- 知识沉淀：将历史招采数据转化为可复用的数据库，为后续项目提供数据支撑

## 三、项目实施阶段与任务分解

### 阶段1：需求调研与方案设计

核心目标：明确系统需求、技术选型与数据标准，输出完整方案文档

| 任务项 | 具体内容 | 交付物 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求调研 | 访谈项目部招采人员、成本工程师，梳理材料查询比价痛点、高频材料类型、偏差容忍度等 | 《需求调研纪要》 | 项目负责人 |
| 数据梳理 | 分析现有招采数据格式（Excel/ERP），确定数据库核心字段（材料名称、规格、品牌、单价、供应商、招标时间等） | 《数据字段规范表》 | 项目负责人 |
| 技术选型 | 确定数据库方案（Excel/MySQL）、AI分析方案（统计分析+规则引擎/轻量机器学习）、前端展示方式（Streamlit/Excel VBA） | 《技术方案设计书》 | 项目负责人 |
| 原型设计 | 绘制系统功能原型图（数据录入、查询比价、偏差分析、建议输出） | 《系统原型图》 | 项目负责人 |

### 阶段2：数据采集与标准化

核心目标：完成历史数据清洗入库，建立机电材料标准采购样板库

| 任务项 | 具体内容 | 交付物 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据采集 | 收集过往1-2年机电材料招采数据（选取阀门、配电箱等高频材料） | 原始招采数据集 | 项目负责人 |
| 数据清洗 | 去重、补全缺失项、统一单位与规格描述（如“DN100钢管”统一口径） | 清洗后标准化数据集 | 项目负责人 |
| 样板库建立 | 按专业（给排水、电气、暖通）分类，制定不同材料标准采购样板 | 《机电材料标准采购样板库》 | 项目负责人 |
| 数据库搭建 | 搭建基础数据库，实现数据增删改查功能 | 机电材料招采数据库 | 项目负责人 |

### 阶段3：AI分析模块开发与功能实现

核心目标：实现价格比对、偏差分析与合理化建议功能，完成系统开发

| 任务项 | 具体内容 | 交付物 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比价功能开发 | 开发新招标材料与数据库历史数据的匹配比对功能（按规格、品牌、时间维度筛选） | 价格比对功能模块 | 项目负责人 |
| AI偏差分析 | 实现价格偏差计算（与历史最低价、中位数对比）、异常值检测（±15%偏差标记预警） | AI偏差分析模块 | 项目负责人 |
| 建议模块开发 | 基于偏差结果生成合理化建议（如“价格高于均值12%，建议核查供应商报价或更换品牌”） | 合理化建议模块 | 项目负责人 |
| 前端界面开发 | 搭建简易操作界面，实现数据录入、查询、分析结果可视化展示 | 系统前端界面 | 项目负责人 |

### 阶段4：测试优化与成果交付

核心目标：验证系统有效性，完成项目总结与成果交付

| 任务项 | 具体内容 | 交付物 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实战测试 | 邀请项目部招采人员使用真实招标数据测试系统，收集操作反馈与功能建议 | 《测试反馈报告》 | 项目负责人 |
| 系统优化 | 根据测试反馈调整AI分析阈值、优化界面交互、完善建议话术 | 优化后最终版系统 | 项目负责人 |
| 文档整理 | 编写《系统使用手册》《项目总结报告》，录制功能演示视频 | 项目文档包 | 项目负责人 |
| 成果汇报 | 向导师/项目部领导汇报项目成果，展示系统对招标效率的提升效果 | 项目汇报PPT | 项目负责人 |

## 四、关键风险与应对措施

| 风险类型 | 具体风险点 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据风险 | 历史数据缺失、格式混乱，无法直接使用 | 优先选取1-2类核心材料（如电缆）做试点，逐步扩展数据范围；与招采部门协调补充关键缺失数据 |
| 技术风险 | AI分析效果不佳，偏差识别准确率低 | 从规则引擎+统计分析起步，先保证基础功能可用；若时间充裕，再引入轻量机器学习模型优化 |
| 时间风险 | 实习周期有限，无法完成全部功能开发 | 优先保障核心功能（数据入库、基础比价、偏差预警），复杂功能（如多维度可视化）作为迭代项 |
| 应用风险 | 项目部人员不愿使用新系统 | 简化操作流程，提供清晰使用手册；在测试阶段邀请一线人员参与，提升系统实用性与接受度 |

## 五、项目进度安排（甘特图摘要）

| 周数 | 核心工作内容 |
| --- | --- |
| 第一阶段 | 需求调研 → 技术方案设计 → 数据字段规范 |
| 第二阶段 | 数据采集 → 数据清洗 → 样板库建立 → 数据库搭建 |
| 第三阶段 | 比价功能开发 → AI偏差分析模块开发 |
| 第四阶段 | 建议模块开发 → 前端界面搭建 |
| 第五阶段 | 实战测试 → 系统优化 |
| 第六阶段 | 文档整理 → 成果汇报 |

## 六、预期成果与价值

- 落地成果：

- 1套《机电材料标准采购样板库》

- 1个机电材料招采数据库

- 1套可直接使用的AI比价分析系统

- 1份《项目总结报告》与《系统使用手册》

- 价值体现：

- 材料比价效率提升80%以上，缩短招标周期

- 价格偏差识别准确率≥90%，减少人工决策误差

- 沉淀项目部招采数据资产，为后续项目提供数据支撑

## 七、附件

- 附件1：《需求调研纪要》

- 附件2：《数据字段规范表》

- 附件3：《系统原型图》

- 附件4：《测试反馈报告》

- 附件5：《系统使用手册》